ADHD Code Focus

VS Code 插件开发文档

部分加粗阅读 · 代码分块学习 · 德语朗读 · 点击填空

| 文档版本 | v0.1（MVP 设计稿） |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-07-23 |
| 目标平台 | Visual Studio Code Desktop |
| 主要语言 | TypeScript / React；可选 Java 21 + Spring Boot 3 |
| 状态 | 供产品、设计、前后端与测试共同评审 |

核心架构结论 MVP 应优先做成“本地运行的 VS Code 扩展”：扩展宿主使用 TypeScript，学习界面使用 React Webview。Java/Spring Boot、PostgreSQL、Nginx、Certbot、Hetzner 仅在需要账号同步、跨设备学习记录或服务端 AI 解释时启用，不作为首版强制依赖。

# 目录

1. 项目概述与产品目标

2. 范围、角色与典型流程

3. 功能需求

4. ADHD 友好部分加粗方案

5. 学习模式与代码分块

6. 德语朗读与完形填空

7. 技术架构与技术选型

8. 模块设计与数据流

9. 数据模型与可选后端 API

10. 安全、隐私与合规

11. 性能、可靠性与可访问性

12. 测试策略

13. CI/CD、发布与可选部署

14. 项目结构与编码约定

15. 迭代计划与验收标准

16. 风险、取舍与待确认事项

# 1. 项目概述与产品目标

ADHD Code Focus 是一款面向注意力容易分散、阅读长代码困难或希望采用更强视觉锚点的开发者与学习者的 VS Code 插件。插件在不改变源代码内容的前提下，对标识符、自然语言注释等文本的前段字符进行可配置加粗；同时提供“学习模式”，将当前代码按语义边界拆分为卡片，配合德语朗读和点击式完形填空进行主动回忆。

## 1.1 产品目标

降低浏览长代码时的视觉回跳成本，让用户更快定位变量、函数和关键结构。

把“看代码”转化为可控的小步骤：分块、朗读、填空、即时反馈。

尽可能本地运行，避免用户为基础功能部署服务器或上传私有代码。

提供足够的个性化选项，避免“统一的 ADHD 模式”反而造成新的视觉负担。

首版先保证常用语言与核心体验稳定，再扩展 AI 解释、云同步和统计。

## 1.2 非目标

不替代完整的编程课程、IDE 调试器或静态分析平台。

不在首版承诺医学治疗效果；产品定位是辅助阅读与学习工具。

不默认把源代码上传到服务端，也不要求注册账号。

不对源文件执行真实格式化或写回加粗标记；视觉效果只存在于编辑器装饰层和学习 Webview。

产品表述注意 市场文案应使用“帮助专注、辅助阅读、支持学习”等措辞，避免声称诊断、治疗或治愈 ADHD。

# 2. 范围、角色与典型流程

## 2.1 目标用户

| 角色 | 主要痛点 | 关键价值 |
| --- | --- | --- |
| 代码初学者 | 长函数难以分段理解，记不住关键字和变量名 | 语义分块、德语朗读、完形填空 |
| 有注意力困难的开发者 | 扫描代码时频繁失焦或跳行 | 部分加粗、可调强度、仅处理可视区域 |
| 德语学习者 | 希望把编程和德语输入结合 | 德语解释、标识符拼读、可调语速 |
| 教师/培训者 | 需要快速生成微型练习 | 从选区或函数生成卡片练习 |

## 2.2 典型用户流程

安装插件后，默认仅对当前活动编辑器启用轻量模式；用户可从状态栏一键开关。

插件只处理当前可视范围，并在滚动或编辑后增量更新加粗装饰。

用户选中代码或将光标放在函数内，执行“ADHD Code Focus: 开始学习”。

插件解析代码结构并生成若干卡片；每张卡片保持语法高亮，并继续应用部分加粗。

卡片可自动或手动播放德语朗读；随后进入填空，随机抽走最多 10 个合适词元。

用户按正确顺序点击下方词框，词被填入下一个空位；完成后显示结果和解释。

## 2.3 参考交互

下图体现了目标交互：正文出现多个空位，下方每个候选词都在独立按钮框中；用户按顺序点击后，候选词依次填入下一个空位。代码学习模式沿用这一操作模型，但空位应与代码词元边界严格对应。

图 1：点击候选词依次填空的参考界面

# 3. 功能需求

## 3.1 编辑器部分加粗

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-E01 | 启用/关闭 | 命令面板、状态栏和快捷键均可控制。 |
| FR-E02 | 作用范围 | 支持当前编辑器、当前工作区和按语言配置；默认仅当前编辑器。 |
| FR-E03 | 文本类型 | 默认处理标识符；注释和字符串可单独开关；数字和符号默认不处理。 |
| FR-E04 | 强度 | 加粗比例、最小长度、最大加粗字符数、跳过全大写等均可配置。 |
| FR-E05 | 性能 | 仅装饰可视区域，编辑事件防抖，滚动后增量更新。 |
| FR-E06 | 兼容性 | 不修改源码、不覆盖主题语法颜色、不破坏诊断波浪线与选区。 |

## 3.2 学习模式

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FR-L01 | 入口 | 支持当前选区、当前函数/类、当前文件三种生成范围。 |
| FR-L02 | 分块 | 优先按 AST 节点边界拆分，超长节点再按语句或行拆分。 |
| FR-L03 | 卡片 | 显示代码、标题、进度、朗读、重播、上一步/下一步和退出。 |
| FR-L04 | 加粗 | 卡片中的代码使用与编辑器一致的 ADHD 加粗规则。 |
| FR-L05 | 填空 | 每卡最多抽取 10 个词元，选项随机排列，点击后填入下一个空位。 |
| FR-L06 | 反馈 | 即时显示正确/错误；允许撤销最后一次选择和重新开始。 |
| FR-L07 | 记录 | 本地保存完成状态、正确率、耗时与用户设置；可选云同步。 |

## 3.3 设置项建议

| 设置键 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| adhdCodeFocus.enabled | true | 总开关 |
| adhdCodeFocus.boldRatio | 0.42 | 每个词元前段加粗比例，建议范围 0.25–0.60 |
| adhdCodeFocus.minTokenLength | 3 | 短于该长度不加粗 |
| adhdCodeFocus.maxBoldChars | 6 | 单词最多加粗字符数 |
| adhdCodeFocus.includeComments | true | 是否处理注释 |
| adhdCodeFocus.includeStrings | false | 是否处理字符串 |
| adhdCodeFocus.visibleRangeOnly | true | 仅处理可视区域 |
| adhdCodeFocus.learning.maxChunkLines | 24 | 单卡建议最大行数 |
| adhdCodeFocus.learning.blankCount | 10 | 每卡最大空位数 |
| adhdCodeFocus.tts.locale | de-DE | 德语区域 |
| adhdCodeFocus.tts.rate | 0.9 | 朗读速度 |

# 4. ADHD 友好部分加粗方案

## 4.1 视觉原则

加粗必须是“视觉提示”，不能改变代码字符、缩进和语法。

优先对可读单元处理：标识符、注释词语和字符串中的自然语言；不对操作符逐字符加粗。

同一个词元只加粗其前段，避免整段文本过黑。

允许用户关闭注释、字符串、关键字或特定语言的处理。

提供预览和强度滑块，因为不同字体、主题和注意力特征差异很大。

function calculateTotal(items)

示意：仅对标识符内部的前段字符加粗，语法结构与原代码保持不变。

## 4.2 标识符切分规则

一个标识符应先被拆为子词，再对每个子词应用加粗比例。建议支持 camelCase、PascalCase、snake_case、kebab-case、数字边界和常见缩写。下划线、连字符与括号保持原样。

| 输入 | 子词 | 显示策略示例 |
| --- | --- | --- |
| calculateTotal | calculate / Total | cal… + Tot… |
| HTTPResponseCode | HTTP / Response / Code | HT… + Res… + Co… |
| user_profile_id | user / profile / id | us…_pro…_id |
| item2Count | item / 2 / Count | it…2Co… |

## 4.3 加粗长度算法

boldLength = clamp( ceil(graphemeCount(subword) * boldRatio), minBoldChars, maxBoldChars ) skip when graphemeCount(subword) < minTokenLength

字符计数应基于 grapheme cluster，而不是简单 UTF-16 索引，以避免含重音字符或非拉丁字符时切断组合字符。装饰范围最终仍需转换为 VS Code Position 所使用的 UTF-16 偏移。

## 4.4 VS Code 实现策略

| 层级 | 建议实现 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 词元来源 | 优先使用文档语言配置 + 轻量词法扫描；复杂语言可接 Tree-sitter | 避免依赖每个语言扩展都提供统一 token API |
| 装饰 | TextEditorDecorationType + 多个 Range 批量 setDecorations | 不写回源码，支持实时开关 |
| 更新范围 | editor.visibleRanges 扩展少量缓冲行 | 滚动更顺畅，避免处理整文件 |
| 更新触发 | onDidChangeTextDocument / onDidChangeTextEditorVisibleRanges，80–150ms 防抖 | 控制 CPU 占用 |
| 缓存 | 按文档版本、行号、配置哈希缓存切分结果 | 减少重复扫描 |

可行性约束 部分字体的粗体字宽可能与常规字宽略有差异。首版应明确推荐等宽字体，并在设置页提供“兼容性预览”；如用户遇到字符跳动，可切换为颜色/下划线/背景强调的替代模式。

# 5. 学习模式与代码分块

## 5.1 输入范围优先级

存在非空选区：直接使用选区。

无选区：查找光标所在最小可学习 AST 节点，例如函数、方法、类或代码块。

无法解析 AST：使用当前文件，并按空行、缩进和最大行数降级分块。

## 5.2 分块目标

| 约束 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 目标行数 | 8–18 行 | 大多数卡片在一个屏幕内完成 |
| 最大行数 | 24 行 | 超过后继续按语句拆分 |
| 目标词元数 | 40–120 | 兼顾语义和练习长度 |
| 最小内容 | 至少 1 个可执行语句或 3 个可学习词元 | 避免只有括号的卡片 |
| 上下文 | 可附带函数签名或类名 | 让局部代码仍有方向感 |

## 5.3 AST 分块算法

1. parse(source) 2. locate target node from selection/cursor 3. collect child statements/declarations 4. greedily append nodes while under line/token limits 5. when a node is too large: a. split by child statements b. then split by logical line groups 6. attach context header and stable source ranges 7. discard empty or punctuation-only chunks

每个块必须保留原始源码范围，便于在卡片中点击“定位到编辑器”。学习模式不应复制并改写源文件；所有空位和加粗均在 Webview 的渲染模型中完成。

## 5.4 语言支持策略

| 阶段 | 语言 | 解析策略 |
| --- | --- | --- |
| MVP | JavaScript / TypeScript / JSON / Markdown | Tree-sitter 或成熟解析器；Markdown 以段落/代码块为边界 |
| 第二阶段 | Java / Python / Go | Tree-sitter grammar + 统一 AST 适配层 |
| 兜底 | 其他语言 | 按缩进、空行、括号平衡和最大行数分块 |

# 6. 德语朗读与完形填空

## 6.1 德语朗读模式

| 模式 | 内容 | 首版建议 |
| --- | --- | --- |
| 代码直读 | 关键字用德语术语，标识符按子词朗读，符号按需省略或命名 | 必须支持，本地可实现 |
| 德语解释 | 把代码概括为自然德语，例如“Diese Funktion berechnet …” | 可选；无 AI 时使用模板生成 |
| 逐行朗读 | 当前行高亮并同步朗读 | 第二阶段 |

TTS 应通过适配器隔离。默认优先使用 Webview 的 Web Speech API/系统语音，并检测是否存在 de-DE 或 de-AT/de-CH 语音；若不可用，显示明确提示而不是静默失败。服务端 TTS 只作为可选能力，并必须由用户主动启用。

## 6.2 代码到德语的确定性规则

| 源码元素 | 示例朗读 |
| --- | --- |
| function / def / method | Funktion / Methode |
| if / else | wenn / sonst |
| for / while | für-Schleife / solange-Schleife |
| return | gibt … zurück |
| camelCase 标识符 | 按子词拆开：calculateTotal → calculate, Total；可再应用词典映射 |
| 缩写 | HTTP → H T T P 或“HTTP”，由用户设置 |
| 符号 | 默认只读对理解有价值的符号，例如“gleich”, “größer als” |

## 6.3 抽词规则

“随机抽走 10 个词”应理解为：每张卡片从合适的代码词元中选择最多 10 个位置，而不是任意字符。若卡片可选词元不足 10 个，则全部抽取或按最低可读性阈值抽取更少。

| 候选类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户定义标识符 | 高优先级 | 变量、函数、类名最适合主动回忆 |
| 语言关键字 | 中优先级 | 适合初学者，可配置关闭 |
| 字符串内容中的自然语言词 | 低优先级 | 避免泄露敏感字符串；默认关闭 |
| 数字字面量 | 低优先级 | 只有具有教学价值时选择 |
| 括号、逗号、运算符 | 排除 | 点击框学习价值低 |
| 重复词元 | 允许但需唯一 tokenId | 候选框可出现相同文字，内部通过 ID 区分 |

## 6.4 填空交互状态机

READY -> PLAYING_TTS -> QUIZ_READY -> ANSWERING -> COMPLETED ¦ NEEDS_RETRY onChoiceClick(choiceId): target = blanks[nextEmptyIndex] fill(target, choiceId) lock(choiceId) if all filled: evaluate() undo(): restore last choice and blank

候选词显示顺序必须打乱；空位顺序保持源码顺序。用户点击后填入“下一个空位”，同时提供撤销按钮。为减少挫败感，默认可配置为“错误时立即回退”或“全部填完后统一评分”。

## 6.5 ADHD 友好的卡片细节

一次只突出当前任务：朗读阶段隐藏候选词，朗读结束后再展示填空。

提供进度条，但避免持续动画和高频闪烁。

主操作按钮固定位置，支持键盘操作和屏幕阅读器标签。

候选框尺寸稳定，点击后保留占位，减少布局跳动。

允许关闭声音、自动播放、倒计时和即时错误提示。

# 7. 技术架构与技术选型

## 7.1 推荐总体架构

VS Code Desktop ├─ Extension Host (TypeScript) │ ├─ Commands / Settings / Status Bar │ ├─ Visible-range tokenizer & decoration engine │ ├─ AST adapters / chunking engine │ ├─ Local persistence (globalState/workspaceState) │ └─ Webview message bridge └─ Learning Webview (React + Vite) ├─ Code card renderer ├─ ADHD bold renderer ├─ German TTS adapter └─ Cloze quiz state machine Optional Cloud Nginx + HTTPS -> Spring Boot 3 (Java 21) -> PostgreSQL

## 7.2 技术选型结论

| 领域 | 推荐 | 是否 MVP 必需 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| VS Code 扩展宿主 | TypeScript + VS Code Extension API | 是 | VS Code 官方生态最自然的选择 |
| 学习 UI | React + Vite | 是 | 适合卡片、状态机、可访问性和测试 |
| 代码解析 | Tree-sitter/语言专用解析器 + 降级分块 | 是 | 抽象成统一 ParserAdapter |
| 本地存储 | VS Code globalState/workspaceState | 是 | 存设置和轻量学习记录 |
| 后端 | Java 21 + Spring Boot 3 + Maven | 否 | 账号、同步、AI 解释、远程 TTS 时再引入 |
| 数据库 | PostgreSQL | 否 | 只有云端用户/会话数据才需要 |
| 容器 | Docker + Compose | 否 | 用于可选后端的开发和部署 |
| 反向代理/HTTPS | Nginx + Certbot | 否 | 公网后端才需要 |
| CI/CD | GitHub Actions | 是 | 扩展测试、打包、发布；后端部署为可选流水线 |
| 服务器 | Hetzner | 否 | 适合作为性价比部署目标，但不绑定供应商 |

为什么不把 Java 后端放进首版必需链路？ 编辑器装饰、代码分块、点击填空和本地 TTS 都可以在用户机器上完成。强制后端会增加延迟、隐私风险、运维成本和离线不可用问题。Java 后端应作为独立可选模块，而不是插件启动条件。

## 7.3 可选云端能力触发条件

用户需要多设备同步进度和偏好。

需要生成高质量自然德语解释或语音文件。

需要团队课程、教师后台或共享练习。

需要许可证、订阅或用量控制。

# 8. 模块设计与数据流

## 8.1 扩展模块

| 模块 | 职责 | 主要接口 |
| --- | --- | --- |
| ExtensionController | 激活、命令注册、生命周期、错误边界 | activate/deactivate |
| DecorationEngine | 可视区扫描、子词切分、Range 批处理、缓存 | refresh(editor, reason) |
| TokenClassifier | 识别标识符、注释、字符串、关键字 | classify(document, range) |
| ParserRegistry | 按 languageId 选择解析适配器 | getAdapter(languageId) |
| ChunkingService | 从选区/AST 生成学习块 | createChunks(input, options) |
| LearningPanel | 创建 Webview、消息桥、资源安全策略 | open(session) |
| LocalRepository | 偏好、会话摘要、迁移 | load/save |
| CloudClient | 可选后端调用与鉴权 | sync/generateNarration |

## 8.2 Webview 模块

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| AppShell | 路由、错误提示、主题同步、全局键盘操作 |
| CodeCard | 代码渲染、行号、当前空位、定位源码 |
| AdhdText | 依据 token segments 渲染局部 <strong> |
| TtsController | 语音列表、队列、播放/暂停/取消 |
| ClozeQuiz | 候选框、顺序填空、撤销、评分 |
| ProgressBar | 卡片进度与会话结果 |
| SettingsDrawer | 本次会话临时设置和全局设置入口 |

## 8.3 核心数据流

Extension Host 获取选区与文档文本。

ParserAdapter 输出语义节点与 token ranges。

ChunkingService 生成 LearningChunk[]，其中只包含必要源码片段和结构元数据。

ClozeGenerator 选择词元并产生 blank tokenId 与打乱后的 choices。

LearningPanel 通过 postMessage 发送不可变 Session DTO。

React Webview 完成交互并只回传事件和结果，不回传整个工作区。

本地仓库保存摘要；开启云同步时再发送最小化数据。

## 8.4 消息协议示例

// Extension -> Webview { type: "session/init", payload: LearningSessionDto } { type: "settings/update", payload: SessionSettings } { type: "source/reveal-result", payload: { ok: true } } // Webview -> Extension { type: "session/complete", payload: SessionResultDto } { type: "source/reveal", payload: { uri, range } } { type: "tts/unavailable", payload: { locale: "de-DE" } }

# 9. 数据模型与可选后端 API

## 9.1 前端/扩展 DTO

type LearningChunk = { id: string; title: string; languageId: string; sourceUri: string; sourceRange: RangeDto; code: string; tokenSegments: TokenSegment[]; narration: NarrationPlan; quiz: ClozeQuizModel; }; type ClozeQuizModel = { seed: string; blanks: BlankToken[]; // source order choices: ChoiceToken[]; // shuffled order maxBlankCount: number; };

## 9.2 本地存储

| 数据 | 位置 | 保留策略 |
| --- | --- | --- |
| 全局偏好 | globalState + VS Code configuration | 用户手动重置前保留 |
| 工作区偏好 | workspaceState / workspace settings | 随工作区 |
| 会话摘要 | globalState，限制最近 N 条 | 默认 90 天或 200 条 |
| 源码内容 | 不持久化 | 关闭面板后释放 |
| 语音缓存 | 默认不保存；可选短期缓存 | 有容量和清理策略 |

## 9.3 可选 PostgreSQL 表

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| app_user | id, email_hash, locale, created_at | 账号与偏好；避免保存不必要个人信息 |
| device | id, user_id, name, last_seen_at | 同步设备 |
| learning_session | id, user_id, language_id, chunk_count, score, duration_ms | 会话摘要 |
| learning_event | session_id, chunk_index, error_count, completed_at | 可选细粒度统计 |
| narration_cache | content_hash, locale, mode, text/audio_ref, expires_at | 避免重复生成 |

## 9.4 可选 REST API

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/narrations | 生成或获取德语解释/朗读内容 |
| POST | /api/v1/sessions | 上传会话摘要 |
| GET | /api/v1/sessions?cursor= | 同步历史摘要 |
| PUT | /api/v1/preferences | 同步用户偏好 |
| GET | /api/v1/health | 健康检查 |

API 不应默认接收整个文件或工作区。需要 AI 解释时，应由用户明确选择当前片段，并在发送前展示将上传的文本范围。

# 10. 安全、隐私与合规

默认本地优先：基础功能不联网。

Webview 使用严格 Content-Security-Policy，不允许任意远程脚本。

所有 Webview 消息进行 schema 校验，不能直接执行来自页面的命令或路径。

不记录源码正文到日志；错误日志只保留哈希、语言 ID、长度和错误类型。

开启云能力时使用最小化传输、TLS、明确同意和可撤回设置。

令牌存入 VS Code SecretStorage，不存入普通 settings.json。

后端增加请求体大小限制、速率限制、审计日志与数据删除接口。

Marketplace 隐私说明应明确：哪些功能离线、哪些功能会传输代码片段。

## 10.1 Webview CSP 示例原则

default-src 'none'; img-src ${webview.cspSource} data:; style-src ${webview.cspSource} 'unsafe-inline'; script-src 'nonce-${nonce}'; font-src ${webview.cspSource};

敏感仓库提示 在含密钥、客户代码或受监管数据的仓库中，云端解释默认必须关闭；即使用户已登录，也不能后台自动上传。

# 11. 性能、可靠性与可访问性

## 11.1 性能预算

| 场景 | 目标 |
| --- | --- |
| 扩展激活 | 不因基础激活阻塞编辑器；重资源模块延迟加载 |
| 可视区刷新 | 常规文件 P95 < 50ms；大文件 P95 < 120ms |
| 输入延迟 | 键入期间不连续重算；防抖后更新 |
| 学习面板打开 | 本地模式 P95 < 800ms；解析器首次加载可显示进度 |
| 内存 | 不为整个大型仓库建立常驻 AST；仅当前目标文档 |
| TTS | 本地语音 1 秒内开始；不可用时 2 秒内给出提示 |

## 11.2 大文件保护

超过可配置行数/字节数时自动切换为可视区轻量扫描。

对压缩文件、生成文件和二进制预览禁用装饰。

解析任务可取消；用户切换文档时丢弃旧结果。

所有异步结果都检查 document.version，防止应用过期 Range。

## 11.3 可访问性

所有候选词按钮可通过 Tab/方向键和 Enter 操作。

空位具有 aria-label，例如“第 3 个空位，共 10 个”。

不能只依赖颜色表示正确或错误，同时使用图标/文本。

支持减少动态效果、关闭自动播放和调节语速。

遵循 VS Code 主题变量，兼容高对比度主题。

部分加粗强度可设为 0，并提供替代强调方式。

# 12. 测试策略

## 12.1 单元测试

| 模块 | 关键测试 |
| --- | --- |
| IdentifierSplitter | camelCase、缩写、数字、Unicode、空字符串 |
| BoldRangeCalculator | 比例边界、最小长度、最大字符、UTF-16 映射 |
| TokenClassifier | 注释/字符串开关、语言关键字、异常语法 |
| ChunkingService | AST 边界、超长节点、降级分块、稳定顺序 |
| ClozeGenerator | 最多 10 个、随机种子复现、重复词元、候选不足 |
| QuizReducer | 点击、撤销、完成、错误策略、重新开始 |
| TtsPlanBuilder | 德语术语、标识符拆词、符号策略 |

## 12.2 集成与端到端测试

使用 @vscode/test-electron 启动真实 VS Code，验证命令、设置和装饰范围。

React 使用 Vitest + Testing Library 测试交互；关键流程用 Playwright/Webview 可行方案验证。

固定样例仓库覆盖 TypeScript、JavaScript、Java、Python 和降级语言。

不同主题、缩放、字体、Windows/macOS/Linux 做视觉回归抽样。

TTS 使用适配器 mock，不在 CI 中依赖真实扬声器或系统语音。

## 12.3 验收样例

function calculateTotal(items) { return items.reduce((sum, item) => sum + item.price, 0); }

预期：calculate、Total、items、reduce、sum、item、price 等标识符按配置部分加粗；学习模式生成 1 张卡片；候选词不包含括号和逗号；最多抽取 10 个有效词元；候选按钮随机排列，点击依次填入源码顺序的空位。

# 13. CI/CD、发布与可选部署

## 13.1 GitHub Actions 工作流

| 工作流 | 触发 | 步骤 |
| --- | --- | --- |
| extension-ci.yml | PR / push | 安装依赖、lint、typecheck、单元测试、VS Code 集成测试、构建 VSIX |
| webview-ci.yml | PR / push | React 测试、构建、bundle size 检查 |
| release-extension.yml | 版本标签 | 生成变更日志、打包 VSIX、发布 GitHub Release；可选发布 Marketplace/Open VSX |
| backend-ci.yml | 后端目录变更 | Java 21、Maven test、构建镜像、依赖/镜像扫描 |
| deploy-backend.yml | 受保护分支/手动 | 推镜像、SSH/部署平台更新 Compose、健康检查、回滚 |

## 13.2 可选 Hetzner 部署拓扑

Internet -> Nginx :80/:443 -> Certbot automatic renewal -> Spring Boot container :8080 -> PostgreSQL container/private network Recommended: - firewall only exposes 22, 80, 443 - database is not publicly exposed - daily encrypted backups - health checks and log rotation

## 13.3 Docker Compose 服务

| 服务 | 镜像/构建 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| nginx | nginx:stable-alpine | 反向代理、静态安全头、限流 |
| certbot | certbot/certbot | 证书签发与续期 |
| api | 项目 Dockerfile，Java 21 runtime | 非 root 用户、健康检查 |
| postgres | postgres:16/兼容稳定版本 | 仅内部网络、volume、备份 |

具体小版本应在实施时固定并通过依赖更新工具维护；文档不将某个短期小版本作为架构约束。

# 14. 项目结构与编码约定

## 14.1 Monorepo 建议

adhd-code-focus/ ├─ apps/ │ ├─ extension/ # TypeScript VS Code extension │ ├─ webview/ # React learning UI │ └─ backend/ # optional Spring Boot service ├─ packages/ │ ├─ core/ # splitter, bold ranges, cloze, DTOs │ ├─ parsers/ # language adapters │ └─ test-fixtures/ ├─ deploy/ │ ├─ docker-compose.yml │ ├─ nginx/ │ └─ scripts/ ├─ .github/workflows/ └─ docs/

## 14.2 依赖边界

packages/core 不依赖 VS Code API 或浏览器 API，便于单元测试和复用。

extension 负责 I/O、编辑器 Range、设置和 Webview 生命周期。

webview 只消费 DTO，不直接访问 Node.js 文件系统。

backend 与扩展通过版本化 API 和 DTO 通信，不共享数据库实体。

解析器通过 ParserAdapter 接口注册，避免核心逻辑绑定单一语法树实现。

## 14.3 质量门槛

TypeScript strict 模式；公共 API 显式类型。

核心算法覆盖率目标不低于 85%，总体覆盖率不作为唯一质量指标。

提交前执行 lint、format、typecheck 和快速测试。

所有新增设置必须有默认值、说明、迁移和测试。

用户可见错误必须可操作：说明原因、影响和下一步。

# 15. 迭代计划与验收标准

## 15.1 里程碑

| 阶段 | 交付物 | 建议周期 |
| --- | --- | --- |
| M0 原型 | 单文件可视区部分加粗；强度设置；无学习模式 | 1–2 周 |
| M1 MVP 编辑器 | 多语言轻量 token、缓存、大文件保护、状态栏 | 2–3 周 |
| M2 学习模式 | 选区/函数分块、React 卡片、源码定位 | 3–4 周 |
| M3 完形填空 | 最多 10 词、点击填入、撤销、评分、本地记录 | 2–3 周 |
| M4 德语朗读 | 本地 TTS、模板解释、语速与语音选择 | 2–3 周 |
| M5 发布准备 | E2E、隐私文档、Marketplace 素材、遥测默认关闭 | 2 周 |
| M6 可选云端 | Spring Boot/PostgreSQL/同步/AI 解释 | 单独项目评估 |

## 15.2 MVP 验收标准

| 编号 | 标准 |
| --- | --- |
| AC-01 | 在支持的语言中，打开 5000 行文件时不会冻结编辑器；装饰只覆盖可视区域。 |
| AC-02 | 关闭插件后源码与编辑器内容完全不变。 |
| AC-03 | 对 camelCase、snake_case、缩写和数字边界的加粗范围符合单元测试。 |
| AC-04 | 从有效选区或函数可生成至少 1 张学习卡片，超长代码自动拆分。 |
| AC-05 | 卡片内代码仍显示部分加粗，并与 VS Code 明暗主题一致。 |
| AC-06 | 每卡最多 10 个有效词元被抽走，选项打乱，点击依次填入下一个空位。 |
| AC-07 | 支持撤销、重置、上一张/下一张和返回源码。 |
| AC-08 | 可选择德语系统语音并播放；不可用时有明确提示和文本兜底。 |
| AC-09 | 基础功能在断网状态可用，且无源码上传。 |
| AC-10 | CI 能生成可安装 VSIX，并通过核心单元和扩展集成测试。 |

## 15.3 首版发布判定

只有当 AC-01 至 AC-10 全部通过，且在至少 Windows、macOS、Linux 各完成一次人工冒烟测试后，才进入公开 Marketplace 发布。未实现云端能力不影响 MVP 发布。

# 16. 风险、取舍与待确认事项

## 16.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 大量 decoration range 影响性能 | 输入或滚动卡顿 | 只处理可视区、合并更新、缓存、语言级开关 |
| 粗体字体宽度差异 | 字符轻微跳动或对齐异常 | 字体预览、推荐等宽字体、替代强调模式 |
| 不同语言 AST 不统一 | 分块质量不一致 | ParserAdapter、分阶段语言支持、可靠降级 |
| 系统无德语语音 | 朗读不可用 | 语音检测、文本兜底、可选下载/服务端 TTS |
| 随机填空过难或无教学价值 | 挫败感高 | 候选评分、难度设置、排除符号、复现 seed |
| AI/云端引入隐私风险 | 用户不信任或合规问题 | 默认关闭、明确选择范围、最小化传输 |

## 16.2 需要产品确认的决策

首版支持哪些语言：建议 TypeScript/JavaScript 优先，Java 是否必须同步进入 MVP。

部分加粗是否默认开启，还是安装后先展示预览并由用户确认。

填空默认“即时判错”还是“填完统一评分”。

德语朗读重点是“读代码”还是“解释代码”；建议二者并存但先做确定性直读。

学习记录是否需要长期统计；若只保留本地摘要，可推迟后端。

是否允许可选 AI 服务，以及用户能否自带 API Key。

## 16.3 推荐的下一步

用 TypeScript 制作装饰引擎技术原型，验证常用字体、主题和 5000 行文件性能。

用 React 制作一张静态学习卡片，复刻参考图的“下方词框、按序填空”交互。

确定 TypeScript/JavaScript 的解析器与 AST 分块适配接口。

验证 VS Code Webview 中德语系统语音的可用性与跨平台差异。

完成技术验证后再决定是否启动 Spring Boot 后端。

# 附录 A：建议命令

| 命令 | 用途 |
| --- | --- |
| ADHD Code Focus: Toggle | 开关当前编辑器的部分加粗 |
| ADHD Code Focus: Start Learning from Selection | 从选区开始学习 |
| ADHD Code Focus: Start Learning from Current Symbol | 从当前函数/类开始学习 |
| ADHD Code Focus: Preview Intensity | 打开强度和字体兼容性预览 |
| ADHD Code Focus: Reset Local Progress | 清除本地学习摘要 |

# 附录 B：MVP 定义

MVP = 本地扩展 + React 学习面板 MVP 包含部分加粗、语义/降级分块、卡片、德语本地朗读、最多 10 词点击填空、本地设置和基础测试。MVP 不包含账号、PostgreSQL、服务器、Nginx、证书、付费或 AI 云服务。